## 學校在哪裡（1）那瑪夏校園重建，持續變化中

文/劉瑋婷 2010/08/22

縣長承諾暫緩，實際仍在進行

上個月7日，高雄縣長楊秋興前往那瑪夏視察重建進度途中，達卡努娃村民攔路陳情，包含三民國中、那瑪夏各公家機關設置等提出十項訴求，楊秋興承諾「任期內不作任何公家機關遷建的決定」，但近日那瑪夏鄉內卻傳出「學校確定要蓋在民權平台」的消息。

三民國中校長王世哲表示，雖然縣長允諾暫不決定三民國中將遷建至何處，但學校方面確實接獲縣府的指示，要「持續進行」，意即在瑪雅村內請地主簽署土地同意書的動作「沒有暫停過」。

瑪雅重建會委員林民傑同時也是三民國中的事務組組長，林民傑說：「同意書大概只差三、四個地主還沒有簽，預計下周就會完成這個動作，也有人後悔了，可是已經收不回來了。」但他認為，三民國中的校地爭議不只是學校位址，未來，倘若學校確定遷建到民權平台，但多數的居民是住在原社區，對家長而言，孩子在平台，父母卻在舊部落，對學生的擔憂也會增加。

八八風災中嚴重受創的民權國小，至今教室內的土石仍與黑板齊高 ，部分學生回到以前的教室寫下「我們回來了」、「這是我們的學校」等句子。

究竟要蓋在那裡，無人能完全確定

林民傑同時提到，三民國中、民權國小的土地徵收，校方也不清楚究竟預定地的確切位置與地號，均須向公所詢問才能得知。

教育部國教司副司長鄭來長提到，教育部「尊重地方，希望趕快動工，但是一定要在安全的地方。」談到國中校地的爭議問題，鄭來長說，教育部無法直接介入，「因為它不是國立的學校，學校（三民國中）是它（縣府）主管。除非它搞砸了，中央才介入。」

關於土地徵收同意書持續進行一事，教育部國教司陳淑婉表示，三民國中與民權國小有部分校地共用，目前三民國中雖是暫緩興建，但因為共用校地的部分必須先完成徵收的動作，讓民權國小能順利進行重建，因而在地方上仍持續進行簽署土地徵收的相關文件。

王世哲指出，校方並沒有決定權，政府的指示，校方也只能配合進行，他強調，「不管學校在哪裡，我們都會努力辦學，現在國中的校園仍是完好的，不影響教學」。

陳淑婉同時提到校地的考量因素，她說，「其實一直都在跟居民協調，但是因為有安全的疑慮，目前居民提出來的土地，縣府這邊的評估都是不安全。」

除了同意書的簽署動作沒有暫停外，上月底還傳出縣長楊秋興在內部會議中親口推翻承諾，表示「三民國中也要蓋在民權平台」一事，高雄縣政府教育處國教科科長劉靜文回應，當天縣長的指示是「前置作業、計畫審查、土地徵收這些都要作」，如同國教司陳淑婉所言，與三民國中相關的作業沒有停止，都是因為「三民國中與民權國小有部分設施與校地共用」。

台達電子文教基金會張楊乾則表示，現階段台達電所有規畫設計都是針對民權國小，無爭議的民權國小預計在九月份動土復建。

災後一年，目前除了民權國小外，三民國中與民族國小的復校地點與時間仍然都是未知數。

那瑪夏鄉學校重建大事記

| 時間 | 進度 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 98/08 | 風災後，民族、民權、民生國小暫時安置在旗山的旗山國小、觀亭國小、鼓山國小內，三民國中則暫安置於普門中學。 |  |
| 98/09/21 | 教育部舉行「教育部於9月21日舉行「莫拉克風災民間認養校園重建簽約儀式」，那瑪夏鄉三民國中、民權國小、民族國小由台達電子文教基金會協助援建。 重建學校計有有南投縣隆華國小、嘉義縣達邦國小、太和國小、來吉國小、高雄縣三民國中、小林國小、民族國小、民權國小、屏東縣泰武國小、三地國小達來分班、三地國小大社分校、來義國小內社分校；整建的學校則有嘉義縣新美國小、山美國小、台東縣嘉蘭國小3校。 | 資料來源：教育部新聞稿 |
| 99/01/04 | 民權國小奉教育處之命，於仁美營區召開家長會議，並請家長填寫意見表，校方也提出三方案：校方提出若回到山上復學，共有三個方案： （1）與民生國小合併，兩個老師帶一班。 （2）若三民國中將在山下的普門中學留置到下學 期，就可借用國中校園上課。 （3）使用村辦公室或教會場地。 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─返鄉後，民權村的小孩在那裡上學？ |
| 99/01/15 | 民族國小援建事宜，原將於月眉農場永久屋址設校，由台達電子文教基金會協助援建，但月眉農場永久屋係由慈濟興建，故有關兩單位共同合作興建事宜，仍須協調。原訂1/15由行政院重建會召開慈濟與台達電子協調會議，但因慈濟協商意願低而取消會議。 | 資料來源：高雄縣旗美地區災後重建系列座談會─高雄縣政府計畫處 王屯電處長簡報 |
| 99/01/27 | 民族國小留置旗山國小，三民國中、民生國小皆回原校上課，校園全毀的民權國小暫借三民國中風雨教室上課。 | 資料來源：自由時報─那瑪夏三民國中、民權國小 新學期原鄉復課 |
| 99/02 | 那瑪夏鄉公所提供用地，3月份交由台達電規畫設計，兩校皆選擇在民權平台上重建，包含那瑪夏其他公家機關在內，約9公頃的土地將用於公部門的興建，其中學校的基地面積約有3公頃。土地的部分由鄉公所負責協調地主、調查意願，再提供給縣政府。 縣府原擬讓兩校共用操場與活動中心等公共設施，但因地方上有意見，高雄縣莫拉克颱風災後重建推動委員會第9次會議中決議：「考量學生人數不多並為發揮更大效益，尊重地方意見，民權國小與三民國中獨立興建，但如：圖書館、操場、活動中心等設施則整併興建共同使用，兼作避難中心。」 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─台達電：我們不會撤資，仍將協助那瑪夏校園重建 |
| 99/04/08 | 高縣府拜訪拜訪台達電子文教基金會確認民族國小校舍改由慈濟認養興建 | 資料來源：高雄縣莫拉克颱風災後重建推動委員會99 年4月份大事紀 |
| 99/05/08 | 瑪雅重建會委員林民傑表示，幾天前曾舉辦一場說明會，台達電已經規劃好了，但鄉公所變卦，將國中跟國小拆開，達卡努娃村民揚言，如果學校蓋在民權，學生就罷課。 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─Namasia的災後250天（6）─學校在哪裡？ |
| 99/05/13 | 台達電子文教基金會發文高雄縣政府，針對三民國中遷建位址一事，希望縣府能到達卡努娃村舉辦說明會，聆聽地方意見。 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─台達電：我們不會撤資，仍將協助那瑪夏校園重建 |
| 99/05 | 縣府到三民國中召開說明會，達卡努娃村、瑪雅村的村民皆有與會，會中達卡努娃村民表示，若縣府堅持要將三民國中蓋在民權平台上，達卡努娃村今年的應屆畢業生將拒絕到三民國中報到，同時也提出遷建的相關需求，縣府人員表示將帶回研究，至於民權國小則已確定遷建至民權平台。 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─台達電：我們不會撤資，仍將協助那瑪夏校園重建 |
| 99/07/07 | 高雄縣長楊秋興到南沙魯村及民權平台勘查災後重建情形，達卡努娃村居民攔路陳情，提出十項訴求，其中包含「村民反對三民國中及鄉內各機關設計舊民權平台，我們有找到預定地了」，村長孔効平表示，楊秋興當場承諾：「任期內不作任何公家機關遷建的決定」，意即三民國中遷建一事暫緩。 | 資料來源：莫拉克獨立新聞網─達卡努娃村：縣長，請聽我們說 |
| 99/07/15 | 高雄縣莫拉克颱風災後重建推動委員會 第27次聯席工作小組會議暨重建推動小組第22次會議中針對7/7達卡努娃村提出之訴求，主席裁示：三民國中暫緩興建，請教育處配合辦理，各行政機關仍維持於舊民權平台，如達卡奴瓦有較適合的基地再議（教育處、原民處、公所）。 |  |
| 99/07/24 | 自由時報報導：「三民國中、民權國小已完成程序最繁複的土地價購、地目變更等，最快明年2、3月可完工。」 | 資料來源：自由時報─災區2重建學校 明年3月可完工 |
| 99/07/26 | 傳出縣長楊秋興在縣府內部會議親口推翻承諾，表示三民國中依然要蓋在民權平台 |  |
| 99/08/10 | 三民國中校地已近完成地主同意書簽署作業，校方表示，雖縣府重建會決議暫緩，但在瑪雅村內仍持續請地主簽同意書，學校地點就在民權平台。 |  |
| 99/08/18 | 相關單位回應，由於民權國小與三民國中部分校地設施共用，故相關作業仍持續進行 |  |

資料整理：劉瑋婷